宣传广告零星工程制作项目要求

- 根据甲方的要求和提供的资料,进行设计、制作和安装宣传广告零星工程。

二、乙方收到甲方广告制作通知后，必须在30分钟内响应（必要时要到科室了解需求），两天内完成安装（特殊材料在1周内完成），如甲方中途提出修改意见的，则双方再协商确定后执行。

- 三、宣传广告零星工程制作项目验收，乙方必须到我院相关科室签收确认，经甲方有关部门验收合格后，根据中标价格（包含设计、制作和安装费用）和工作量按月结算，由甲方在60-90天内支付款项给乙方。

- 四、确保安装质量，并进行定期维护，遇质量问题，免费更换。

- 五、在合同期内，不能因材料价格上涨，提高费用。